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I. 개요 
1. 주프랑스한국문화원 소개 
주재국에 한국의 문화예술ㆍ관광ㆍ스포츠 등을 소개하고 한·프랑스 양국 간 문화교류의 가교역할을 하는 정부 기관 
1) 위치: 2 AVENUE D’IENA 75116 PARIS FRANCE
2) 설립년도: 1980.12.16 
3) 면적 : 3,756m2  
2. 사업개요 
1) 사 업 명 : 주프랑스한국문화원 BI 설치 
2) 사업목적 : 문화원내 BI 설치를 통해 건물 이용 용이 
3) 사업범위 : 주프랑스한국문화원 전 건물 
4) 사업기간 : 공사 계약 체결일로부터 3개월 
5) 사업예산 : 54,000유로(한도 금액 / 부가세포함) 
- 디자인, 제작, 운송, 설치, 관련 인허가 등 제반업무 및 제세금 포함 
6) 업체선정/계약방식 : 공개 입찰 
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 「협상에 의한 계약체결기준」등 관련 규정을 현장에 맞게 준용 
7) 평가방식 : 평가 기준표에 의한 제안서 심사 후, 우선협상대상업체 선발 
Ⅱ. 과업내용 
1. 과업 범위 
▲ 건물 내•외부 BI 설치 
2. 기술지원 및 유지보수 
1) 기술지원 
ㅇ 계약자는 장비인도 이후 운영에 필요한 기술이전 대상목록을 구체적으로 제시하여야 하며, 
기술이전 및 운영방법에 대한 계획을 제공하는 한편, 관련 매뉴얼을 제작하여 인계하여야 함. 
ㅇ 계약자는 품질개선 및 기술에 대한 정보 및 자문을 제공하여야 함 
2) 유지보수 
ㅇ 계약자는 BI 설치후 운영과유지보수를 위하여 필요한 산출물을 제공하여야 함 
ㅇ 소모품 및 사용자 과실외의 부실공사에 대한 유지 보수를 1년 동안 지원하여야 함 
3. 결과물 납품 
ㅇ 계약자는 설계 완료 후 공사를 착수하기 최소 일주일 전에 주프랑스한국문화원에 설계도를 사전 제출하여 승인을 얻어야 함 
ㅇ 계약자는 본 공사를 완료한 후 주프랑스한국문화원에 준공도서를 작성 및 제출 
ㅇ 상기 제출된 서류에 대해 주프랑스한국문화원의 검사검수가 완료된 경우 과업이 완료된 것으로 봄

Ⅲ. 사업자 선정 절차 안내 
1) 입찰 공고 개요 : 입찰공고문 참조 
2) 평가방법 
ㅇ 접수된 제안서에 대하여 평가 기준표에 의해 평가 
3) 평가기준 
ㅇ 기술제안서 평가 50점, 수행능력평가 25점, 가격평가 25점 
	구분
	
	세부항목
	주요내용
	배점 

	기술능력평가
	기술제안평가
	과업이해도
	- 과업의 목적 및 내용에 대한 이해도 
- 사업현장 이해도 
	15

	
	
	과업 
세부계획 

	- 사업수행계획의 독창성 및 참신성 
- 사업수행계획의 적절성 및 실현가능성 
- 사후관리 용이성 및 유지보수 계획 
- 사업수행 일정의 적절성 
- 사업수행에 필요한 기타사항 제안 
	35

	
	수행능력평가
	수행실적
	- 관련 용역 수행실적 
	15

	
	
	조직및인력
	- 투입 인력 및 조직 구성 
- 경영 및 재무상태 
- 네트워크 활용 능력 
	10

	입찰가격평가
	입찰가격평가
	입찰가격
	- 입찰가격 평점산식에 따라 평가
	25



4) 우선협상대상자 선정 
ㅇ 총점 중 기술 능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정함 
ㅇ 단, 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산한 합산점수의 고득점 순에 따라 결정 
ㅇ 주프랑스한국문화원은 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우 대상자에게 통지함 
5) 계약 체결 
ㅇ 주프랑스한국문화원은 우선순위 협상대상자와 협상을 하며, 이 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함 
ㅇ 주프랑스한국문화원은 우선순위 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 차순위 협상 적격자와 협상을 실시하며, 모든 협상적격자와 협상이 결렬될 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있음 
ㅇ 협상대상자와 가격협상 시 기준가격은 공고예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 하며, 단, 
주프랑스한국문화원이 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당한 금액을 해당 사업예산 범위 내에서 조정할 수 있음 
ㅇ 협상기간은 협상대상자에 통보된 날로부터 10일 이내로 하며, 다만, 협상대상자와의 협의에 의하여 
10일의 범위에서 조정할 수 있음. 또한 동 기간 내에 협상이 이루어지지 않을 경우에는 일주일의 범위 내에서 협상기간을 연장할 수 있음 
ㅇ 협상이 성립되면, 협상이 성립된 3일 이내에 계약을 체결 
Ⅳ. 제안서 작성 및 제출에 관한 사항 
1. 제안서 작성방법 
ㅇ 제안서는 한국어로 작성. 영어가 있는 경우, 약어표를 제공해야함. 
※ 자세한 제안서 분량은 2. 제안서 제출 서류 참조 
ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, ~를 제공할 수도 있다, ~이 가능 
하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주 
ㅇ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인되거나 입증 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외함
ㅇ 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 주관기관이 요청하지 않는 한 수정.대체할 수 없음 
ㅇ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상 책임을 져야 함 
2. 제안서 제출서류 
1) 기술 세부제안서 (양식자유, PDF 파일 제출) 
ㅇ 전체 분량은 Letter 규격, 12 point 기준, 단면 인쇄 30페이지 내외로 작성하며, 형식은 자유
	부문별 
	작성내용

	개요
	추진방향 및 계획
	- 사업의 현황분석, 목적, 디자인 컨셉 및 설계방향, 기대효과 등 요약 

	세부계획
	디자인 및 설계 계획 
	- 각 공간별 창의적인 아이템 및 세부 컨셉 및 설계방향 등 

	
	시공 계획 

	- 각 공간별 세부 구체적인 시공 방안 
- 주요 재료 등 

	
	사후 관리 계획
	- 시공 완료 후 운영 및 관리계획. 안전관리, 유지보수 계획 등

	수행계획
	추진 계획
	- 추진일정 및 수행계획 (각 부문별 업무 추진방안 및 일정 등)

	기 타 
	기타 제안사항
	- 본 제안서에 명시되지 않은 항목 중 사업의 성공적인 수행을 위해 필요하다고 판단되는 추가사항 



ㅇ 세부 내용 (별첨 1,2 참조) 
2) 입찰서 / 가격제안서 
ㅇ 항목별 가격 제안서 및 금액산출 근거 (붙임 1 참조) 
3) 실적 및 조직 현황 등 관련 서류 
ㅇ 제안사의 일반현황 (붙임 2 참조) 
ㅇ 포트폴리오 (양식자유, PDF 파일 제출) 
4) 기타 서류 
ㅇ 입찰참가신청 확약서 (붙임 3 참조) 
3. 제안서 제출 방법 
[bookmark: _GoBack]1) 제출기한 : 2019.07.17. 18:00 까지 (프랑스현지 시간 기준) 
2) 제출장소 : 주프랑스한국문화원 (2 AVENUE D’IENA 75116 PARIS FRANCE) 
ㅇ 제안서는 이메일 또는 우편 접수 (제안서 마감일 현지시각 18시까지 도착) 하여야 함 
- 우편접수 : Centre Culutrel Coreen (2 AVENUE D’IENA 75116 PARIS FRANCE)
- 이메일접수 : appel@coree-culture.org 
ㅇ 제안요청서에 대한 문의사항은 메일로만 질의하여야 하며, 응답한 사항은 법적 효력을 갖지 않음 
ㅇ 제안서 관련 문의처 : 주프랑스한국문화원 (appel@coree-culture.org) 
4. 제안서의 효력과 보안 
ㅇ 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 
일부로 간주함 
ㅇ 주관기관의 필요시 제안참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 
이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐 
ㅇ 본 제안요청서의 내용은 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없음

5. 제안 시 유의사항 
ㅇ 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며 본 제안을 위하여 
소요되는 비용은 제안업체가 부담함 
ㅇ 제안서에 명시된 참여기술자는 주관기관의 승낙 없이 용역수행 중 임의로 교체할 수 없음 
ㅇ 제안업체는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 
추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있고, 제안업체는 이에 응해야 함 
Ⅴ.특수조건 
1. 일반사항 
ㅇ 제안업체는 제안요청 사항 및 계약조건 등 계약에 필요한 모든 사항에 관하여 계약 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 제안업체에게 있음 
ㅇ 제안업체는 본 사업의 수행을 위하여 제반사항을 성실히 수행하여야 하며, 사업 추진 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제 처리는 제안업체가 부담함 
ㅇ 제안업체는 사업수행 과정상 발생하는 문제점은 주프랑스한국문화원과 협의하여 조정, 보완하여야 하며, 사업 수행 중 내용 변경이 불가피할 경우에는 사전협의하여 변경할 수 있음 
ㅇ 계약서상의 제반규정과 용어 등의 해석에 의견을 달리하는 경우에는 상호 협의하에 처리하되 협의가 되지 아니한 경우에는 주프랑스한국문화원의 해석과 지시에 따름 
2. 보고 및 협의 
ㅇ 계약기간 중 계약자는 주프랑스한국문화원과 협의된 일정에 따라 공사추진과 관련된 사항에 대해 협의를 진행하여야 하며, 주프랑스한국문화원은 필요에 따라 실무 회의를 수시로 개최 할 수 있음 
ㅇ 계약자는 동 공사 추진상황을 매월 주프랑스한국문화원에 보고하여야하고, 주프랑스한국문화원은 필요시 계약자에게 보고를 하도록 요구할 수 있음 
3. 책임 및 보안 
ㅇ 제안업체는 본 사업과 관련한 지적재산권 관련 소송 등 다툼 발생시 주프랑스한국문화원을 변호하고, 주프랑스한국문화원에 부과된 손해 및 비용에 대하여 피해자에게 보상함 
ㅇ 제안업체는 본 사업의 관련 정보를 주프랑스한국문화원의 동의없이 제3자에게 제공할 수 없으며, 권리의무를 양도하거나 하도급 할 수 없음 
4. 공사기한 및 설치 
ㅇ 선정업체는 당선자 선정 이후 2주 이내에 실시설계도서(설계도면, 시방서, 내역서, 수량산출조서 등)를 제출해야 하며, 계약 체결 이후 3개월 이내 완료 하여야 함. 단, 부득이한 경우 주프랑스한국문화원의 승인 하에 일정을 변경할 수 있음 
5. 지체상금 
ㅇ 계약자는 계약서에 정한 준공기한(계약서상 준공신고서 제출기일)내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율(1/1,000)을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 함 
단, 계약기간 내에 준공하지 못하는 불가피한 사유가 발생할 경우 주프랑스한국문화원의 승인 하에 준공기한은 최대 1개월까지 연장할 수 있으며, 이 경우에는 지체상금을 부담하지 아니함 
6. 하자보수 
ㅇ 계약자는 준공검사를 완료한 날로부터 최소 1년 간 하자보수를 보증하여야 함. 하자 보수 보증금은 전체 계약금액의 100분의 10이하에서 계약 시 별도 협의함
